中山大学附属第八医院服务类

采购需求模板

第一部分 项目基本要求

一、项目基本信息

- 项目编号：（项目编号）

- 采购项目名称：中大八院年度政府投资项目施工监理服务

- 采购方式：公开招标/邀请招标/竞争性谈判/单一来源谈判/议价

- 评标方法：综合评分法/最低评标价法

- 预算金额：人民币70万元

- 最高限价：不得超过人民币70万元

- 采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中大八院年度政府投资项目施工监理服务 | 1 | 详见采购项目需求 | 服务类 |

- 合同履行期限：自合同签订之日起1年。本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需求和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长，但最长不超过三年，合同一年一签。若年度服务期限未到，委托金额达到年度服务费用上限时且采购人未书面通知投标人自动续约事宜，合同提前终止。因单项工程项目进度导致超出服务合同期限的，单项工程项目服务继续有效，有限期直至完成单项工程项目前期工作咨询服务约定的服务内容并向采购人提交成果报告为止。

- 投标人资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，并具有相关经营范围（提供合法有效的营业执照原件及副本扫描件，原件备查）。

- 投标人须提供与项目相关的特殊资质：“房屋建筑工程监理乙级”或以上资质。

- 投标人须提供法人授权委托证明书原件，法定代表人身份证复印件，被授权人身份证复印件（加盖公章、原件备查）。

- 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

- 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准）（投标人出具资格声明函）。

- 投标文件要求按投标文件格式（见标书附件）顺序装订，密封完好，并加盖公章，一式陆份（1正本5副本, 在投标文件首页右上角标明正本、副本）。投标文件需提供电子文档,文件资料如为复印件需加盖公章并标注“与原件相符”。有任何一项遗漏均为废标处理。

- 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

第二部分 采购项目需求（用户需求书）

- 说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务  内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 用户需求书中打“●”号的为采购的核心产品，投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌、型号”。

一、服务需求

（一）项目背景

为满足我院政府投资工程的建设需求，配合基建项目实施，进一步加强建设工程深化细致的管理，采购1家施工监理单位为我院提供年度政府投资工程的施工监理服务，主要协助采购人对项目的施工安全、工程质量、工程进度进行全过程管理。

- 项目概况

服务地点：招标人指定地点。

服务范围：单项工程监理服务费金额70万元以下（不含70万元），中大八院年度政府投资工程项目提供施工监理及质保阶段监理服务。

项目委托方式：直接委托（除采购人根据项目的特殊性需另行委托的项目）。

（三）服务要求：（包括但不限于）

（一）具体要求

1.协助采购人审核施工图的设计和概(预)算，参与主持组织图纸会审，做好记录，出具会审纪要。

2.▲参与采购人与施工承包方签订施工承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工承包方严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

3.协助采购人做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经采购人同意下达开工令。

4.审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

5.▲审查施工承包方采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促施工承包方编制材料的供需计划，协助采购人安排甲供材料的供应计划。

6.对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

7.主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

8.▲检查安全防护措施和文明施工，检查督促工程进度、施工质量；在服务过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，应立即要求施工承包方整改并报采购人。

9.督促施工承包方及时整理技术资料及竣工验收资料。

10.协助采购人对工程投资进行控制，对施工承包方提出的付款申请进行审核。

11.参加审核工程结算，协助采购人审核工程造价，努力降低工程费用。

12.及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

13.▲协助采购人组织进行交工验收及竣工验收，签署竣工验收意见。

14.完成监理规范要求的其他工作内容。

（二）验收过程中的监理

- 审核承建单位测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量。

- 协助采购人审批承建单位的验收申请，并制订工程验收计划。

- 协助采购人进行工程初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作。

- 项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给采购人，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整。

- 复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算。

- 工程验收通过后，与采购人、承建单位三方共同签署验收报告。

- 项目系统的软件及文档的全部移交；设备、软件、开发工具、源代码、相关技术文档等的验收文档核实。

- 出具监理总结报告。

- 其他需要监理的事项。

（三）售后服务中的监理

- 审核承建单位的售后服务（定期维护）计划，并定期检查承建单位是否按计划进行售后服务（定期维护）。

- 当出现质量问题时，鉴定质量问题的责任。

- ▲对质量问题的处理结果进行跟踪、评审，直至解决为止。

- 出具售后服务期的监理总结报告。

- 其他需要监理的事项。

（四）项目协调

监理单位应在建设单位的监督、指导下展开工作，项目期间监理方应负责协调各参建单位的关系，定期召开联合会议，保证项目进度的顺利进行。

（五）对监理工作成果的要求

1、监理方应有监理工作成果的管理制度，应有监理工作成果清单。

2、监理方应有明确的签字制度，确保监理工作成果的真实性。

3、监理方应有监理工作成果的责任保管制度，应符合文档管理的基本原则要求。

4、监理方应制定明确的资料分发制度，控制资料的分发范围，确保资料送达的及时性。

（四）人员要求（必选）

| 类别 | 数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目总监 | 1 | 拟派项目总监理工程师须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司。项目工地例会到场。 |
| 土建监理工程师 | 1 | 单位在职人员，持有房屋建筑工程专业注册监理工程师证或房屋建筑工程专业监理工程师证书。需驻场。 |
| 机电监理工程师 | 1 | 单位在职人员，持有机电安装工程专业注册监理工程师证或机电安装工程专业监理工程师证书。需驻场。 |
| 安全监理工程师 | 1 | 单位在职人员，具有注册安全工程师证书或安全培训证书或上岗证。需驻场。 |
| 监理员 | 1 | 持有房屋建筑工程专业监理工程师证或监理员证书。需驻场。 |
| 备注 | 5 | 以上拟派人员须提供在本单位缴纳社保作为证明材料（提供近期连续三个月的社会保险证明）。社保缴纳期限包含疫情期，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。 |

备注：“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标；打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- ★二、商务要求

- 服务时间:自合同签订之日起1年。本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需求和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长，但最长不超过三年，合同一年一签。若年度服务期限未到，委托金额达到年度服务费用上限时且采购人未书面通知投标人自动续约事宜，合同提前终止。因单项工程项目进度导致超出服务合同期限的，单项工程项目服务继续有效，有限期直至完成单项工程项目监理服务约定的服务内容为止。

- 服务地点：中山大学附属第八医院（深圳福田）

- 投标报价要求

1.投标人应根据自身成本自行填报“投标折扣率”，不得以低于其成本报价。

2.投标折扣率填写要求：

①填写要求：0＜投标折扣率≤1，未按此要求填写将视为无效投标；“投标折扣率”缺填、漏填或填报了两个或以上“投标折扣率”；开标一览表中填写的投标报价与项目详细分项报价表中填写的“投标折扣率”不一致的将视为无效投标；

②填写的“投标折扣率”应为小数；如0.99、0.85、0.80等。

（四）酬金计取

4.1工程监理酬金特指工程施工阶段的监理酬金。

(1)施工阶段监理酬金的计取一般参照国家发改委、建设部《工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格(2007)670号)的相关规定，以工程概算投资额作为施工阶段监理酬金的计费额，先计算出监理酬金的基价，再计算监理酬金的基准价，然后再就基准价的浮动范围进行协商，并最后确定施工阶段监理酬金的总价。正常情况下，监理酬金基准价的浮动范围不应>+20%。

(2).对于施工阶段监理，由于施工阶段的监理服务涉及工程质量控制和安全生产管理的监理服务内容，事关社会公众利益和人民生命财产安全，采购人不应恶意下浮监理酬金，投标人也不应以工程质量控制和安全生产管理的监理服务的责任重大而哄抬监理酬金。监理酬金的计取应参照国家发改委、建设部《工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格(2007)670号)的相关规定要求，并结合工程的实际情况，由双方协商确定。

4.2相关服务(保修阶段、勘察阶段、设计阶段、设备监造等)酬金的计取，采购人应明确投标人项目机构各类组成人员的类型与数量、提供相关服务的阶段与期限，按专用条件所述的人员综合费用法计取酬金。对于政府建设投资项目，保修阶段的服务酬金一般按施工阶段监理酬金的5%进行计取。

4.3工程项目管理、工程监理与工程项目管理一体化中的项目管理的酬金计取，采购人应明确投标人项目机构各类组成人员的类型与数量、提供相关服务的阶段与期限，按专用条件所述的人员综合费用法计取酬金。

4.4.1施工阶段监理酬金计取

(1)工程概算投资额

本工程概算投资额为【 】万元，其中:建筑安装工程费【 】万元，设备购置费 / 万元，联合试运转费_/ 万元。设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额的比例为 / 。

- 监理酬金计费额

本工程施工阶段监理酬金按工程概算投资额或建筑安装工程费分档定额计费。其中:

□铁路、水运、公路、水电、水库工程的监理酬金的计费额为建设项目的工程概算投资:额中的建筑安装工程费。即【 】万元;

☑房屋建筑工程，城市道路、桥梁、隧道等市政公用工程及其他工程的监理酬金的计费额为建设项目的工程概算中的建筑安装工程费。即:建筑安装工程费【 】万元。

(3)监理酬金基价

按收费标准计算，本工程监理酬金基价为【 】万元。

(4)监理酬金基准价

参照国家发改委、建设部《工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格(2007)670号)的规定，本工程的专业调整系数为【 】，工程复杂程度调整系数为【】。

监理酬金基准价=施工监理酬金基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数

(5)监理酬金浮动幅度

按投标报价或经商定，施工阶段监理酬金浮动幅度值为【 】%(建议浮动幅度≯+20%

4.4.2.保修阶段、勘察阶段、设计阶段及设备监造等相关服务酬金计取

☑保修阶段按施工阶段监理酬金总额的5％×折扣率计取，即：

保修阶段服务酬金额＝施工阶段监理酬金总额×5％×（折扣率）＝   ×5％×（  ）＝元。

□保修阶段、勘察阶段、设计阶段及设备监造等相关服务按项目机构组成人员综合费用法计取。即：相关服务酬金额＝∑（各类服务人员综合费用×相应服务人员数量）×相应服务期）

＝∑（  /   ×   /  ）×   /  ）

＝   /  万元

（五）监理酬金支付

☑5.1施工阶段监理酬金支付

按照中山大学附属第八医院（深圳福田）有关规定付款。

- 合同签订后，采购人凭投标人提供的合同施工阶段的20%监理费的发票及凭证资料向福田区相关部门申请财政资金，财政资金下达后，采购人10个工作日内完成支付流程，付款时间以政府相关部门的审批支付为准。

2.工程竣工验收合格后（包括消防验收、节能验收、环保验收、档案验收等），采购人凭投标人提供的合同施工阶段的40%监理费的发票及凭证资料向福田区相关部门申请财政资金，财政资金下达后，采购人10个工作日内完成支付流程，付款时间以政府相关部门的审批支付为准。

3.投标人将施工结算资料及监理结算资料送采购人审核，采购人在15个工作日内审核完成。采购人凭投标人提供的合同施工阶段的40%监理费的发票及凭证资料向福田区相关部门申请财政资金，财政资金下达后，采购人10个工作日内完成支付流程，付款时间以政府相关部门的审批支付为准。

☑5.2保修阶段、勘察阶段、设计阶段及设备监造等相关服务酬金支付

若双方对本合同的履行没有争议的，投标人应在保修期满之日起15日内向采购人出具与合同保修阶段监理服务费等额的发票并提供相应的凭证等完整资料，自采购人财务收到发票及相应的凭证等完整资料之日起10个工作日内一次性支付发票等额款项。

□5.3工程项目管理酬金或工程监理与项目管理一体化中的项目管理酬金支付

采用按月度支付的方式，采购人应在每月的10日前支付采购人上一月度的酬金。

月度支付额＝各阶段酬金总金额÷各阶段服务期限（日历天）÷30（天）

＝  / ÷  /  （日历天）÷30（天）

＝   /万元

5.4如监理合同结算价与招标单位委托的决算审核部门或福田区审计部门的审核结果不一致，以决算审核的金额为准。如有超付，投标人应无条件按照区审计局和财政局的要求退还超付资金。

5.5如项目终止的，投标人已开始监理工作的，由采购人根据投标人已完成的阶段性监理服务自筹资金支付；投标人未开始提供监理服务的，则项目零费用终止。

5.6支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： 100%     ，汇率为：  /     。

（五）关于验收

投标人能有效完成并配合采购人对工程建设资料收集备案、项目建设过程监督管理、建筑材料送检、档案整理等，采购人将对投标人进行监理服务履约评价，履约评价合格则验收合格。合格后，双方共同签署验收报告。工程保修期自项目竣工验收合格之日起算，保修阶段结束时另做一次验收后支付保修阶段的监理费。

- 其它

1、如投标人过失产生质量事故，造成采购人经济损失，投标人同意按以下办法承担责任，赔偿损失：

（1）因投标人违反本合同约定的义务给采购人造成损失的，投标人应当赔偿采购人的全部直接经济损失（以监理酬金总额的70%为限），以及采购人所支付的全部维权费用（包括但不限于律师费、鉴定费、差旅费、诉讼费等）。上述直接经济损失达到建安费用的 10 %时，采购人有权解除合同。合同解除不影响投标人违约责任和赔偿责任的承担。

（2）因投标人的原因使工期延误，造成采购人经济损失，投标人同意按以下办法赔偿采购人的损失：每延长一天赔偿500元，总额不超过监理酬金的3%。

- （3）因投标人的原因造成合同被解除的，投标人应退还采购人已经支付的全部费用，并向采购人支付相当于合同总价款10 %的违约金。因此造成工期延误或者给采购人造成其他经济损失，且违约金不足以弥补损失的，投标人还应当承担损失赔偿责任。

- 2、投标人充分理解政府项目的特殊性，投标人同意本项目开工日期延期及总工期延长不属于采购人违约，投标人放弃要求索赔、赔偿或补偿等权利。

- 6. 综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后一位。

- 7. 投标价超过招标控制价直接废标

此模板由招标采购管理办公室于2021年11月28日修订